大瑞铁路大柱山隧道“5·17”较大涉险

事故调查报告

2022年5月17日21时40分许，在隆阳区大瑞铁路大柱山隧道内发生运输长轨列车坡停，导致25人一氧化碳中毒被困隧道内。被困人员于22时22分对外发出求救信息。23时10分，保山市119指挥中心接到报警，接报后市区领导第一时间赶赴现场，同时迅速启动突发事件应急预案，组织应急、消防、公安、卫健、医院等多部门进行现场处置，经现场搜救，于5月18日3时18分，共计搜救出25名被困人员，均送往医院救治。5月31日，25名被救人员均已出院，未造成人员死亡和次生灾害。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故信息报告和处置办法》等有关法律法规，2022年5月18日隆阳区人民政府成立了大瑞铁路大柱山隧道“5·17”较大涉险事故联合调查组（以下简称“调查组”），调查组由隆阳区人民政府区长任组长，相关副区长为副组长，区应急管理部、区交通运输局、市公安局隆阳分局、区卫生健康局、区疾控中心等部门负责人及相关人员为成员，并邀请区检察院参与事故调查。保山市人民政府安全生产委员会办公室对事故调查处理进行督办。

调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问知情人、调阅涉事公司安全生产工作台帐资料等方式，及时查明了事故发生的经过、类别、经济损失及事故原因，认定了事故性质，现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1. 建设单位：**云南有限责任公司

**云南有限责任公司，注册资本：贰佰捌拾捌亿陆仟贰佰元整，法定代表人：翟**，统一社会信用代码：91530121683698**。成立日期：2009年12月31日；营业期限：2009年12月31日至2059年12月31日；注册地址：云南省昆明市呈贡区**；经营范围包括：**云南段的建设和客货运输；物资供应；铁路客货运输服务代理；代收水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

- 施工单位：**有限责任公司大瑞铁路**项目部

根据大瑞铁路**施工任务，**有限责任公司于2020年1月7日下发《**有限责任公司》（**）文件，按照要求设立了**有限责任公司大瑞铁路**项目部，明确了项目部主要职责及定编定人情况。

3. 长轨运输车提供单位：**集团有限公司**段

2020年12月1日，甲方（业主方）：**有限责任公司，乙方（代建方）：**云南有限责任公司，丙方（承揽方）：**集团有限公司**段，丁方（施工方）：**集团有限公司，四家公司共同签订的《长钢轨焊接合同》**，合同编号：**，合同中的附件1安全配合协议中明确了各方的责任和义务，其中丁方单位的责任和义务：“5.5.1使用T11BK长轨列车时，长轨列车拉运至丁方指定站与丙方押运人员办理交接后至卸轨完毕双方再次办理交接前，长轨列车作业行车及人身安全由丁方全面负责；5.5.6丁方对卸轨作业相关线路的行车安全和附属行车设备防护安全全面负责；5.5.9丁方配合长轨列车作业人员对自身安全负责。”

其中丙方单位的权利和义务：“ (八)负责按丁方提供的装车计划表装车，并负责将长钢轨运送到丁方指定站(前方办理货运车站)的相关货运手续。(九)使用T11型长轨列车卸车时，负责长轨列车上的设备操作，配合丁方完成卸车工作，并对卸轨工作进行技术指导，对丙方卸车人员安全负责。 ”

根据甲方、乙方、丙方、丁方签订的《长钢轨焊接合同》滇西铁建2020-344号合同得知，**集团有限公司**段使用T11型长轨列车执行长轨押运任务，该公司人员负责长轨列车上的设备操作，将长轨安全押运至丁方指定场所装卸完成。

（二）工程基本情况

1. 大瑞铁路大保段基本情况

大保段**标承建正线铺新轨132.25km，站线铺新轨27.55km，铺岔83组，铺道砟21.05万m³。大柱山隧道设计为人字形长大坡道单线特长隧道，隧道长度14.484km，从进口开始11.27km为连续长大上坡段，最大坡度为23.5‰。

2．合同签订情况及项目管理情况

- 合同签订情况：**集团有限公司与**有限责任公司（联合体）与**云南有限责任公司于2019年11月29日签订《新建大理至瑞丽铁路大理至保山段**工程施工总价承包合同》（合同编号：**），负责项目施工。

- 项目管理情况：2020年1月7日成立**有限责任分公司大瑞铁路部**项目部，承担公司的大理至保山段和保山至瑞丽段**工程施工任务，确保安全质量和合同工期，明确了机构名称、主要职责和定编定员情况。

（三）现场、机车及项目有关情况

1. 现场情况

（1）事故发生地点——大柱山隧道基本情况

大柱山隧道位于保山市隆阳区板桥镇、水寨乡，大柱山隧道全长14484m，隧道进口标高1446.31、出口标高1683.78，人字坡最高点D2K122+250处标高1691.76。车头标高1688.13、车尾标高1671.55，车尾与进口高差225.24m，车头车尾高差16.58m。头车距隧道出口3.16km，距人字坡顶402m。长轨运输车于5月17日20点10分许进入大柱山隧道，约21点40分第二次坡停，停车位置D2K113+190-D2K121+430段坡度为23.5‰，D2K121+430-D2K121+850段坡度为21‰，D2K121+850-D2K122+250段坡度为9%，D2K122+250-D2K125+000段坡度为-3‰，D2K125+000-D2K125+008段坡度为0‰。

隧道分为主隧道和平导口，采用平导自然通风模式，每隔500米设置一个通风口，主隧道内无排烟通风设施，仅有照明、安全指示标志、应急电话设施。平导口内应设置排烟通风、照明、安全指示标志等设施，主要用于救援、运送物料，车辆可以进入，但目前还未完工，相应的设施设备还未安装完毕。

- （2）铁轨运输车情况

此次事故的铁轨运输车共有52节，全长774.4米，牵引总重2642吨，其中车头5辆(型号为东风4柴油内燃机，分布为前3后2)，宿营车1辆，可乘载12人(当日乘11人)；水罐车1辆，载水量30T；收轨车1辆，共2节；铺轨车1辆，共3节；轨道车40节，当时运轨18根，每根为500米。

2. 机车有关情况

- （1） 作业机车权属情况。根据**集团有限公司机调（2020）字D-20-047号、机调（2021）字D-21-007号，机械设备调拨通知单，此次运输长轨的DF4B-6110、DF4-7004、DF4-7004、DF4-3466、DF4B-6451的五台内燃机车权属是**有限责任公司，专门调拨用于**集团有限公司大瑞**项目部使用。

- （2）作业机车司乘人员。**有限责任公司大瑞铁路**项目部根据项目建设的施工任务需要，2022年5月17日调派调1次执行500米长轨运输任务，按照编组DF4B型6110(人员：本务机车主司机黄**，副司机秦**，学习司机李**）+DF4B型7004（人员：主司机祝**，副司机孙**）+DF4B型6206（人员：主司机向**，副司机陈**）+NX17BK(人员：毛**、黄**、彭**、起**、余**、杨**、陶**、冯**、李**、黄**、徐**）+T11BK（调车员：郭**、李**、李**）+DF4B型6451（人员：主司机张**，副司机陈**）+DF4B型3466（人员：主司机杨**，副司机申**）的排列编组重联运行，牵引总重1952吨，总长774.4米。编组DF4B型6110+DF4B型7004+DF4B型6206三辆机车在前端牵引，中间长轨运输车NX17BK+T11BK无动力，尾部DF4B型6451+DF4B型3466进行推力补给。

- （3）机车检修情况

五台机车均按照规定进行定期检修。

- 项目有关管理情况

## 根据大瑞铁路大保段**施工任务设立了**有限责任公司大瑞铁路**项目部，项目管理人员具有相关执业资格，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程，针对项目建设编制了《工程线运输及施工安全管理实施细则》《机车车辆管理办法》《防止机车车辆溜逸管理办法》《长大坡道运输专项方案》《机车长大坡道的操作》《长大隧道施工防止有害气体中毒事故应急救援预案》等方案、预案及管理办法。设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员，项目部组织制定并实施了本公司项目人员的安全生产教育和培训计划，项目部于2021年6月份在秀岭隧道进行了长大隧道施工防止有害气体中毒事故的应急演练。在5月17日执行500米长轨运输任务中，每台机车驾驶人员都是由两名持证上岗、经验丰富的司机来执行，随车配备了有毒有害气体检测仪、防毒面罩、便携式氧气瓶、口罩等应急物资。

（四）相关人员基本情况

1. 任**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，男，汉族，现年51岁，大学本科，家住重庆市渝北区**，居民身份证号码：433001**8012。

2. 谢**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，男，汉族，现年51岁，大学本科，家住重庆市渝北区**，居民身份证号码：519004**3910。

3. 余**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部常务**，男，汉族，现年49岁，中专文化，家住湖南省怀化市鹤城区**，居民身份证号码：433001**101X。

4. 陈**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，男，汉族，现年35岁，中专文化，家住广西陆川县马坡镇**，居民身份证号码：450922**0917。

5. 陈**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，男，汉族，现年54岁，大学专科，家住湖南省怀化市鹤城区**，居民身份证号码：431202**0416。持有重庆市住房和城乡建设委员会核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：渝建安B（2009）1034**，所在单位**有限责任公司。

6. 王**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，男，土家族，现年41岁，大学本科，家住湖南省怀化市鹤城区**，居民身份证号码：522227**6037。持有贵州省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业专职安全管理人员安全生产考试合格证书，证书编号：黔建安C（2019）0001**【01】，所在单位**集团有限公司。

7. 蒋**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部运输作业队**，男，汉族，现年50岁，大专文化，家住湖南省怀化市鹤城区**，居民身份证号码：433001**0612。执铁路机车车辆驾驶证，准驾机型J5。

8. 黄**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部机车司机（本务机车司机），男，汉族，现年54岁，高中文化，家住湖南省怀化市鹤城区**，居民身份证号码：440621**3137。执铁路机车车辆驾驶证，准驾机型J5。

9. 秦**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部司机（1号机车副司机），男，汉族，现年54岁，高中文化，家住湖南省怀化市鹤城区**，居民身份证号码：433001**1036。执铁路机车车辆驾驶证，准驾机型B。

10. 祝**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部机车司机（2号机车司机），男，汉族，现年54岁，高中文化，家住湖南省怀化市鹤城区**，居民身份证号码：431202**8014。执铁路机车车辆驾驶证，准驾机型J5。

11. 向**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部机车司机（3号机车司机），男，汉族，现年49岁，初中文化，家住湖南省怀化市鹤城区**，居民身份证号码：433001**781X。执铁路机车车辆驾驶证，准驾机型J5。

12. 张**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部机车司机（4号机车司机），男，汉族，现年28岁，初中文化，家住长沙市雨花区**，居民身份证号码：130123**7536。执铁路机车车辆驾驶证，准驾机型J5。

13. 黄**，**集团有限公司**段

专业运输车间长轨车四工班车长，男，汉族，现年48岁，初中文化，家住云南省昆明市官渡区**，居民身份证号码：530111**4471。

- 黄**，**集团有限公司**段

专业运输车长轨车四工班工人，男，汉族，现年57岁，初中文化，家住云南省宣威市乐丰乡**，居民身份证号码：532224**4794。

二、事故发生经过和事故救援情况

## （一）列车调度运行任务情况

## **有限责任公司大瑞铁路**项目部分管运输副经理陈**5月17日10时50分按照《行车组织办法》编制申请上报了5月18日施工计划。5月17日17时50分**云南有限责任公司大瑞铁路工程线调度指挥中心签发同意了大瑞铁路工程线5月18日列车运行日计划表，执行500米长轨调1次列车运行日计划，计划于19时00分始发永平站，22时00分终到保山站。

（二）事故发生的经过

2022年5月17日，新建大瑞铁路大保段调1次（编组DF4B型+6110+DF4B型+7004+DF4B型6206+NX17BK+T11BK+DF4B型+6451+DF4B型3466的排列编组）重联运行执行500米长轨运输任务，牵引总重1952吨，总长774.4米。编组DF4B型6110+DF4B型7004+DF4B型6206三辆机车在前端牵引，中间长轨运输车NX17BK+T11BK无动力，尾部DF4B型6451+DF4B型3466进行推力补给。

此次运输车19时00分从永平站出发驶往保山，20时10分许进入大柱山隧道，在大柱山隧道运行了9千米左右，因机车水温过高停止运行，约20分钟后再次运行约1千米，于21时40分运行至大柱山隧道内DK121+848处（列车头距离大柱山隧道坡顶402米，距离保山方向隧道出口3.16千米），机车水温过高再次坡停，大约坡停15分钟，本务机车司机黄**通过对讲机下达启动机车运行指令无应答，打开机车门呼叫后也无应答随及返回本务机车，黄**通过对讲机下达指令“停机，做好机车防溜措施，准备撤离”，指令下达后，下车执行运输车的防溜措施，在作业过程中晕厥。本务机车副司机秦**发现随车配备的多参数气体检测报警器报警，机车内李**出现头晕等不良症状。

在本务机车司机黄**下达启动机车指令前，位于长轨运输机车T11BK的长轨押运工人黄**问车长为什么停车，车长回答机车水温过高停车，随后车长带好自吸过滤式防毒面具查看情况，并将情况告知同车人员。黄**看到车长自吸过滤式防毒面具变黑，给车长重新更换面罩，但没过多久又变黑（此时，整个隧道都是浓烟）。黄**便告知黄**赶紧撤离，黄**发现烟雾报警器已经达到700ppm报警值，通过对讲机联系不上其他随车人员，黄**立即组织黄**等11人带好防毒面罩和氧气瓶往保山方向撤离，期间部分人员昏厥在撤离途中，黄**和黄**撤离至本务机车后看到有位人员晕厥在旁边，黄**问本务机车人员（秦**）能否驾驶机车，秦**说：“我是副司机，能驾驶”，之后黄**将本务机车同第二位机车分开，顺便将晕厥人员抬上机车，由秦**驾驶本务机车往保山方向驶出，在驶出隧道的途中顺带将撤离途中昏厥的陶**、杨**、毛**、彭**扶上机车。

听到本务司机黄**的指令后，位于第三位机车（DF4B-6206）的向**、第四位机车（DF4B-6451）的张**做好个体防护，找到平导洞口，顺平导行进过程中与救援人员相遇后被救出。22时22分2号机车司机祝**步行至隧道出口有手机信号地段通过手机向运输副队长蒋**报告列车在大柱山隧道内发生坡停，车上的多参数气体检测报警器发生报警，车上人员出现头晕等症状，请求救援。

22时22分运输队长蒋**接到祝**的电话后，立即通知项目分管运输副经理陈**，陈**又报告常务副经理余**，安全总监陈**，余**接到信息后报告项目书记任**，并通知安质部长王**立即组织项目部人员赶往现场。位于保山站的任**、陈**、王**、蒋**等20余人将项目部应急物资搬运至停摆于保山站的GC-270型-6959号轨道车上，22时30分GC-270型-6959号轨道车从保山站开往事故发生地。王**22时58分打电话向保山市第二人民医院请求救援，大约23时04分到达保山北站看到大柱山隧道里驶出一辆机车，蒋**通过对讲机呼叫后得知是秦**、黄**等人，驶出隧道后黄**第一时间报告车间主任程**，分别于：23时06分拨打120急救电话，23时07分拨打110报警电话，23时10分拨打119电话。

蒋**简单询问隧道内部情况后，将秦**等人扶上轨道车运至保山站后又通过汽车的方式运送至保山市第二人民医院救治。蒋**等人到达现场后，进入隧道10米左右发现烟雾较大，可见度低便退回。

（三）事故应急救援情况

5月17日22时22分，机车长祝**电话报告运输队长蒋**事故发生情况，接到报告后蒋**逐级上报至项目书记任**，并通知安质部长王**，组织项目部人员赶往现场。

22时30分，位于保山站的任**等20余人将项目部应急物资搬运至GC-270型-6959号轨道车从保山站开往事故发生地。

22时58分，王**打电话向保山市第二人民医院请求救援。大约23时04分轨道车到达保山北站时看到大柱山隧道里驶出一辆机车，蒋**通过对讲机呼叫确认是秦**、黄**等人，随即使用轨道车陆续送出11名被困人员到达保山站转乘车辆送至保山市第二人民医院，在此过程中，黄**于23时06分电话报告车间主任程**，23时06分拨打120急救电话、23时07分拨打110报警电话，23时10分拨打119电话。

23时10分，保山市“119”指挥中心接警后，联动公安、医疗、应急和相关救援队伍到事发现场参与救援。同时，各部门组织救援力量前往事故现场。（消防救援：调派特勤站3车18人、战保站6车32人、永昌站3车15人、全勤指挥部3车11人；医疗救援：紧急医疗救护车辆14辆、61人；应急救援：100瓶40L的医用氧气、8套空气呼吸器、10个防毒面具、10套防化服、1套重型防化服、30个ZXY45隔绝式压缩氧气自救器。）

23时45分，首批救援力量到达现场开展救援，隧道出口有2名人员昏迷，口吐白沫，部分工人对其进行抢救。与先前到达现场的项目部人员沟通得知：被困人数不清；有毒有害气体初步判定为一氧化碳；隧道采用平导自然通风，每隔500米设置一个通风口，但无隧道平面示意图；平导口用于救援、运送物料，车辆可以进入，但目前还未完工，相应的设施设备还未安装完毕。随即，救援队伍立即成立警戒组和灾情侦察侦检组，对隧道进行警戒管控，防止无关人员进入隧道。

23时50分，灾情侦察侦检组着灭火防护服，携带侦检、照明、通信等器材进入隧道内进行侦察侦检，紧急救助小组做好营救准备。同时设立安全官，对进入隧道人员进行严格登记，统一撤离信号。

5月18日0时05分,灾情侦察侦检组步行进入隧道内约700米处，未发现被困人员，因对讲机无法联系现场指挥部，撤出隧道。

0时10分，现场指挥部根据侦查侦检和隧道施工方了解的人员情况，明确还有10名人员被困于隧道内，但具体位置不祥，主隧道和平导隧道均有可能。现场指挥部决定成立6个救援小组，分别负责主隧道和平导隧道紧急救援，发现险情及时进行救助（进入内攻人员每人携带3具空气呼吸器和有毒、可燃气体检测仪；主隧道由救援1组负责乘坐轨道车进入，平导隧道由救援 3 组负责徒步进入，侦查检测中发现一氧化碳浓度超过50PPM则立即返回；同时，要给轨道车司机配备空气呼吸器，保证司机安全）。

0时28分，救援1组从主隧道利用轨道车救出1人（生命体征正常）。

0时43分，救援1组从主隧道利用轨道车救出2人（生命体征正常）。

0时33分，救援3组搜索至平导隧道约1公里处，未发现被困人员，无法联系前方指挥部，撤出隧道。

0时45分，救援1、2组乘坐2辆轨道车行进至事故火车头位置，经侦查检测中发现一氧化碳浓度为 23PPM，在确保安全的情况下，救援 1、2 组分别从长轨运输车左右两侧徒步向车尾搜索，在搜索至宿营车附近时，发现5名被困人员，其中有3名被困人员意识清楚，可以搀扶行走，2 名被困人员意识模糊，需要担架运送。救援组商议后，决定由救援1组先将3名意识清楚被困人员转移至轨道车上运出，交由120处理。救援2组利用担架将2名意识模糊被困人员搬运至轨道车上运出，交由120医护人员处理。

1时16分，3名意识清楚被困人员乘坐轨道车被救出（生命体征正常）。

1时35分，搜救出2名被困人员（1人生命体征正常、1人呼吸困难）。救援1、2组人员也随车撤出隧道，由救援3、4组接替进入隧道进行搜索被困人员。救援组分别从长轨运输车左右两侧徒步向车尾搜索，在最后一节火车头旁边和驾驶室发现2名被困人员，处于昏迷状态，无行动能力，其中1名体重较大，需要担架救助，该位置一氧化碳浓度为0PPM。救援3组采用背式救人法将1名被困人员背至轨道车，于2时36分搜救出隧道。另1名被困人员体重较大，救援4组利用担架进行搬运，但行进较慢，威胁被困人员的生命安全。救援3组再次进入隧道内辅助救援4组，3时16分最后1名被困人员救出。

全部被困人员救出后，为防止长轨运输车溜车，运输单位请求消防支队派员，辅助工人对事故长轨运输车安装“铁鞋”，防止火车溜车，造成次生灾害。前方指挥部根据情况，选派6名队员，携带充足的空气呼吸器，3 时 45 分乘坐轨道运输车进入隧道，辅助工人对火车车轮安装“铁鞋”，4时45分处置完毕，所有救援人员撤出隧道。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

大瑞铁路大柱山隧道“5·17”较大涉险事故导致25人被困，经保山市人民医院、保山市第二人民医院的救治，5月31日，25名被困人员均已出院，身体状况良好，未造成人员伤亡。

（二）经济损失

根据保山市人民医院的住院费用结算清单，大瑞铁路大柱山隧道“5·17”较大涉险事故目前支付医疗费用共计291019.24元（大写：贰拾玖万壹仟零壹拾玖元零贰角肆分）。

四、事故发生的原因和事故性质

## （一）事故发生的原因

## 1. 直接原因

## 大柱山隧道为距离超过14.484公里的单线特长隧道，最大坡度为23.5‰，具有特殊的人字形长大变坡道地形结构特点。施工单位未开展特长隧道内运输作业的危险源辨识，未能及时识别在特长隧道运输作业存在的安全隐患并采取有效措施消除事故隐患。运输车按照前三台内燃机车按序次DF4-6110（本务机）、DF4-7004（1#补机）、DF4-6204（2#补机），中间长轨运输车NX17BK-5280758、T11BK，后两台内燃机车按序次DF4-6451（3#补机）、DF4-3166（4#补机）排列编组重联运行，推送长轨车列在人字形长大变坡道上低速行进，在大柱山隧道2次坡停，内燃机持续工作，受隧道内环境因素和五台内燃机车编组序次的影响，机车柴油机燃烧严重缺氧，工况急剧恶化，排放的碳烟废气短时间内在人字坡顶附近大量积聚超限，导致作业人员一氧化碳（CO）中毒意识不清、晕厥，是造成此次涉险事故发生的直接原因。

- 2. 间接原因

**有限责任公司大瑞铁路**项目部作为施工单位安全生产主体责任履行不到位，未认真落实安全生产管理制度，运输作业管理混乱，对长轨运输列车未按运行计划准点到站的事实不闻不问，未落实领导带班制度；未落实全员安全生产责任制，应急预案形同虚设，发生险情时作业人员未及时撤出危险区域，未及时报警耽误救援时间；对特长隧道内通风条件差和通讯网络存在盲区的问题未采取防范措施。

（三）事故性质

大瑞铁路大柱山隧道“5·17”25人被困事故是一起因企业安全生产主体责任履行不到位导致的较大涉险事故。

五、事故责任单位及相关人员责任认定和处理建议

## （一）事故责任单位责任认定和处理建议

## 1．**有限责任公司大瑞铁路**项目部，安全管理工作落实不到位，对特长隧道内运输作业存在的危险因素辨识不清，未采取技术、管理措施防范特长隧道运输安全隐患，导致较大涉险事故发生，对事故的发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（一）项的规定，建议由区应急局给予**有限责任公司大瑞铁路**项目部行政处罚。

## （二）事故相关人员责任认定和处理建议

## 1. 谢**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，作为法定的项目安全生产第一责任人，负责项目部全面管理工作。未认真贯彻国家安全生产政策和法律法规，未认真履行管理职责，未对特长隧道运输中可能发生的危险源进行辨识，对较大涉险事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）（五）（七）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急局给予谢**行政处罚。建议**有限责任公司按干部管理权限对其进行处理。

## 2. 任**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，负责项目党建工作。按照党政同责原则，未认真贯彻国家安全生产政策和法律法规，未认真履行管理职责，对较大涉险事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急局给予任**行政处罚。建议**有限责任公司按干部管理权限对其进行处理。

## 3.余**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部常务**，负责项目部全面管理工作。未认真贯彻国家安全生产政策和法律法规，未认真履行管理职责，未对特长隧道运输中可能发生的危险源进行辨识，针对执行运输任务的机车未按计划准点到达车站的事实不闻不问，对较大涉险事故的发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急局给予余**行政处罚。建议**集团有限公司按干部管理权限对其进行处理。

## 4.陈**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，作为分管运输、项目建设的领导。针对执行运输任务的机车未按计划准点到达车站的事实不闻不问，分管工作不严不实，未认真贯彻国家安全生产政策和法律法规，未认真履行安全生产领导责任，未对特长隧道运输中可能发生的危险源进行辨识，对较大涉险事故的发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急局给予陈**行政处罚。建议**集团有限公司按干部管理权限对其进行处理。

## 5. 陈**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，作为分管项目安全建设的领导。针对执行运输任务的机车未按计划准点到达车站的事实不闻不问，未认真贯彻国家安全生产政策和法律法规，未认真履行安全生产领导责任，未对特长隧道运输中可能发生的危险源进行辨识，对较大涉险事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予陈**行政处罚。建议**集团有限公司按干部管理权限对其进行处理，暂停其与安全生产有关的资格。

## 6. 王**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部**，未认真贯彻国家安全生产政策和法律法规，未认真履行安全生产领导责任，未对特长隧道运输中可能发生的危险源进行辨识，对较大涉险事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予王**行政处罚，建议**有限责任公司暂停其与安全生产有关的资格。

## 7. 蒋**，**有限责任公司大瑞铁路**项目部运输队**，作为运输任务生产技术骨干，事发时未在运输列车上履职尽责，未认真履行安全生产管理职责，未对特长隧道运输中可能发生的危险源进行辨识，对较大涉险事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予蒋**行政处罚。建议**有限责任公司按干部管理权限对其进行处理。

**有限责任公司对相关责任人的处理结果报隆阳区安委办。

（三）其他处理建议

- 建议市、区交通部门对**有限责任公司大瑞铁路**项目部进行约谈。

六、事故教训和整改措施

本起事故，具有偶发性且较罕见，集中暴露出许多问题和不足。一是施工方对特长隧道内机车运输作业过程中可能会产生的风险认识不足；二是施工单位运输作业未认真落实安全生产管理制度，未对运输隧道开展安全生产风险分级管控和隐患排查双重预防机制工作，未进行运输作业途径隧道进行风险研判，对柴油内燃机在特长隧道内长上坡路段高负载、缺氧、燃烧不充分条件及在局部受限空间中运行下会产生有毒有害气体的危险和有害因素未采取有效防范及保护措施；三是大柱山隧道因设计时间早，运输作业途经的隧道未设置有效的通风保障，施工单位未根据大柱山隧道特殊的设计标准而进行风险源的识别。以上风险意识不强、安全制度不落实、技术防范不到位等因素共同造成了这次25人被困的涉险事故。

（一）深刻汲取事故教训

1. 要深刻吸取涉险事故教训，举一反三，全面组织开展安全生产风险源的辨识活动。以事故为鉴，充分认识事故暴露出来的问题，认真查找铺轨、运输作业过程中的安全管理薄弱环节和突出问题，加强安全生产制度建设和体系化管理；全面落实安全生产首要责任和各项安全防范措施；提高政治站位，切实履行安全生产主体职责。

2. 要坚持把隐患挺在事故前面，把风险挺在隐患前面，以防范遏制重特大事故为重点，全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。要着力提高安全风险管控意识，强化铺轨作业现场、运输途径路段的环境安全、人员设备安全等隐患排查力度，循环抓好风险识别、风险评价、风险控制活动。以事故为鉴，实施风险闭环管控，做到全面排查识别、分级分类管控、及时防范治理，消除事故隐患苗头，杜绝再度发生类似事故。

3. 要充分识别长大坡度单线隧道等特殊环境下的工程施工风险，编制完善剩余运输作业专项施工方案，组织专家复审，强化审核审批过程管理。研究制定、动态调整相应区段的通风、监测、防护、机车编组和管理等风险管控措施，特别要重视隧道内重联机车编组方式和排列序次，采用低排放新型内燃机车进行推送作业，加装射流通风机，有效降低有毒有害气体排放。

4. 在长大复杂环境隧道内进行施工、运输作业时，应加强隧道施工现场、运输作业活动的有效监管，强化司乘作业人员职业健康防护用品配置和使用管理，应急配发正压式消防氧气呼吸器。在机车驾驶室等危害作业点设置并增加有毒有害气体、火灾烟感、视频监测等报警监测装置，实时掌握安全风险状态，实现远程报警并保证报警监测系统的准确性和可靠性，实现安全风险的动态监控。

5. 应开展在特长隧道、长大坡道等环境下长轨**施工作业全过程安全风险研究，查找存在的薄弱环节，扩大安全认知边界，将新增安全风险纳入安全风险管控内容，使参建单位能够超前预知并有针对性地采取安全生产防范措施，及时消除生产安全事故隐患，确保后期剩余工程施工安全，也为《铁路工程基本作业施工安全技术规程》《铁路轨道工程施工安全技术规程》等标准的修订完善提供依据。

（二）切实落实好企业安全生产主体责任

1. 行业监管单位、项目建设单位要定期召开安全生产工作会议，及时了解和掌握各施工单位的安全生产管理状况，加大监督检查力度，进行安全风险研判，建立健全安全生产长效机制，提升建设项目的本质安全管理水平。

2. **有限责任公司大瑞铁路**项目部要深刻吸取事故教训，增强风险意识，进一步加强安全生产管理，切实落实好安全生产主体责任。

（1）健全项目安全生产责任制。要建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，实现项目安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。要健全内部安全生产监督考核机制，组织全员安全生产责任制落实情况考核，推动各个岗位安全生产责任全面落实到位。

（2）落实项目主要负责人责任。项目主要负责人要牢固树立安全发展理念和法治观念，把安全生产作为项目管理的首要任务，依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施，要深入一线检查安全生产工作，研究解决安全生产突出问题，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”，通过各种方式向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况，确保安全生产。

（3）落实项目全员安全生产责任。项目要全面明确内部各层级、各部门、各岗位安全生产职责，严格落实一岗双责制度，严格遵守岗位安全操作规程，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。

（4）落实项目生产安全事故应急处置责任。要针对施工现场可能发生的生产安全事故特点及危害，建立完善生产安全事故应急处置救援预案，加强预案的应急演练，严格落实事故报告和应急处置有关规定。要建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍，配备与本项目风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资，定期组织开展应急救援实战演练和人员避险自救训练，提高应急处置救援能力。

（5）强化项目员工安全教育培训。进一步加强司乘作业人员的安全技能培训，全面了解作业场所、工作岗位存在的安全风险，强化相关作业人员的安全风险意识，要求熟练掌握安全操作规程和安全防范技术，对应急处置预案和措施应做到应知尽知，有效杜绝施工作业中的“三违”行为，防范各类生产安全事故的发生。

（三）全面加强属地安全监管

铁路沿线乡镇街道要认真履行属地监管责任，对辖区内的在建重点工程进行一次全面的排查，特别是对隧道施工要逐一登记造册，督促企业加大安全隐患排查整治力度，彻底消除安全隐患，切实加强源头治理，解决突出问题，努力提高安全生产工作整体水平。

大瑞铁路大柱山隧道“5·17”较大涉险事故

联合调查组成员名单

| 姓名 | 单 位 | 职 务 | 电话号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨** | 区人民政府 | 区 长 | 150**4279 |  |
| 郭** | 区人民政府 | 副区长 | 135**4127 |  |
| 王** | 区人民政府 | 副区长 | 139**7089 |  |
| 陆** | 区人民政府 | 副区长 | 139**3918 |  |
| 杨** | 区应急局 | 局长 | 139**3396 |  |
| 将** | 区检察院 | 副检察长 | 135**8088 |  |
| 陈** | 区交通运输局 | 局长 | 138**8906 |  |
| 杨** | 区人社局 | 局长 | 189**9682 |  |
| 李** | 区卫生健康局 | 局长 | 133**6679 |  |
| 施** | 区公安局 | 副局长 | 139**5555 |  |
| 李** | 区交通运输局 | 副局长 | 136**9939 |  |
| 张** | 区应急局 | 副局长 | 139**3227 |  |
| 李** | 区应急局 | 副局长 | 138**3245 |  |
| 李** | 区应急局 | 工作人员 | 135**6656 |  |